การติดตามผลความก้าวหน้าในประเด็นการกำกับและติดตามปัญหาและความต้องการของจังหวัด

ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 6

ของรองนายกรัฐมนตรี (นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์)

ณ จังหวัดพังงา เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563

| ประเด็นปัญหาความต้องการของจังหวัด/ การดำเนินการ/ข้อสั่งการ | ความคืบหน้า |
| --- | --- |
| ๑. การเร่งรัดการก่อสร้างสนามบินนานาชาติ จังหวัดพังงา การดำเนินการ : อยู่ระหว่างการร่าง ขอบเขต TOR วิเคราะห์ เงินลงทุน และจะได้ผู้รับจ้างเป็นที่ปรึกษาประมาณเดือนมกราคม พ.ศ. 2564 โดยคาดว่าจะจ้างที่ปรึกษา ได้ภายในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 |  |
| ๒. ปัญหาด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ ระยะเวลาการปิดเปิดเกาะต่าง ๆ และการพัฒนาท่าเทียบเรือเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว การดำเนินการ : 2.1 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันจะเปิดในวันที่ 15 ตุลาคม 2563 ซึ่งภาคเอกชนจะมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่น งานเปิดฤดูกาลท่องเที่ยว จังหวัดพังงา ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 เทศกาล ซีฟู้ด จะจัดในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 และงานเซิร์ฟบอร์ดจะสามารถจัดได้ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 2.2 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จะได้มีการพัฒนาศักยภาพชุมชนอีก 5 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนตะกั่วป่า ชุมชนเกาะปันหยี ชุมชนตลาดคลองงา (อำเภอเมือง) และชุมชนเกาะยาวน้อย เป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และการส่งเสริมการท่องเที่ยว ชุมชน ได้คัดเลือกชุมชน 5 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนเขาไข่นุ้ย (อำเภอท้ายเหมือง) ชุมชมบ้านบางพัฒน์ (อำเภอเมือง) ชุมชนบ้านบางวัน (อำเภอคุระบุรี) ชุมชนบ้านสะพานเสือ (อำเภอกะปง) และชุมชนบ้านรมณีย์ (อำเภอกะปง) ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานใน การท่องเที่ยว โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับรอง มีการส่งเสริมการตลาดร่วมกับการเปิดตลาดชุมชนอีกทางหนึ่ง สำหรับการเปิดเกาะตาชัย ซึ่งปิดมา 4 ปี เพื่อวัตถุประสงค์ในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติต้องผ่านการประชุมคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ 2.3 อุทยานพังงา มีรายได้จากนักท่องเที่ยวดังนี้ 1) ปี 2561 มีรายได้ 446 ล้านบาท 2) ปี 2562 มกรคม – ตุลาคม มีรายได้ 272 ล้านบาท 3) ปี 2563 มกรคม - มีนาคม / กรกฎาคม มีรายได้ 130 ล้านบาท โดยมีการแบ่งรายได้ 5% กลับสู่ชุมชน และในเดือน พฤศจิกายน ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะปรับจาก 5% เป็น 10% ข้อสั่งการ : ขอให้รายงานความก้าวหน้า |  |
| ๓. ปัญหาด้านผังเมือง ได้แก่ การจัดพื้นที่ อุตสาหกรรมต่าง ๆ เนื่องจากมีพื้นที่สีม่วงสำหรับรองรับอุตสาหกรรมไม่เพียงพอ การดำเนินการ : ในขณะนี้มีพื้นที่สีม่วง ซึ่งเป็นพื้นที่อุตสาหกรรม จำนวน 1,029 ไร่ สำหรับกิจการโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งเต็มพื้นที่แล้วแต่สามารถดำเนินการได้ในที่ดินเกือบทุกประเภท แต่จะมีเงื่อนไขในแต่ละประเภทสีของพื้นที่ ทั้งนี้ ได้มีการขอแก้ไขพื้นที่ สีเขียว ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินการ โดยใช้ พระราชบัญญัติ แก้ไข เฉพาะส่วน เช่น โรงงานแปรรูปสินค้าเกษตร ไม้ยาง คาดว่าจะ แล้วเสร็จ ภายในปี พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ ปัญหาพื้นที่สีม่วง ในอำเภอ ทุ่งมะพร้าว ที่ไม่เพียงพอเกิดจากภาคเอกชนเข้าไปซื้อที่ดินและ ขายในราคาที่สูงผู้ประกอบการ จึงต้องการขยายพื้นที่สีม่วงสำหรับอุตสาหกรรม โดยปัจจุบันมีการดำเนินการพิจารณา ขยายพื้นที่และ อยู่ในขั้นตอนการทำประชาพิจารณ์ ข้อสั่งการ : ขอให้รายงานความก้าวหน้าในการปรับพื้นที่สีเขียวเป็นพื้นที่สีม่วงเพื่อการอุตสาหกรรมเพิ่มเติม |  |
| ๔. ปัญหาด้านการคมนาคม ได้แก่ การเชื่อมโยงถนนและรางรถไฟ การดำเนินการ : กรมทางหลวง ได้ดำเนินการสร้างถนนเพื่อขยายทาง 4 ช่องจราจร ในถนนหมายเลข 4 ซึ่งทางหลวงกำลังดำเนินการปรับปรุงรูปแบบการสร้างถนนให้กระทบพื้นที่อยู่อาศัยของชุมชนน้อยที่สุด โดยมีแผนพัฒนาโครงข่ายจังหวัดพังงา ดังนี้ 4.1 ถนนเพชรเกษม หมายเลข 4 อำเภอตะกั่วป่า อำเภอ ท้ายเหมือง ระยะทาง 20 กิโลเมตรดำเนินการไปแล้ว 20% 4.2 การพัฒนา 7 สายทาง ดังนี้ - ถนนหมายเลข 4 ช่วง บ้านตำหนัก - แยกโคกเคียนระยะทาง 19 กิโลเมตร - ถนนหมายเลข 4 ช่วง เขาหลัก – ทับละมุ ระยะทาง 6 กิโลเมตร - ถนนหมายเลข 4090 ช่วง นบปริง - หินดาน ระยะทาง 13.96 กิโลเมตร - ถนนหมายเลข 401 ช่วง แยกโคกเคียน - เขาสก ระยะทาง 32.49 กิโลเมตร ข้อสั่งการ : ขอให้กรมทางหลวงบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากการออกแบบ ไม่ตอบสนองในด้านพื้นที่ของชุมชน ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน และขอให้พิจารณาข้อร้องเรียนของประชาชนในพื้นที่ด้วย และดำเนินการปรับรูปแบบสำหรับถนนสายบางสัก - ตะกั่วป่า โดยหารือกับชุมชนต่อไป และให้รายงานความก้าวหน้าการเชื่อมโยงถนนและรางรถไฟในคราวต่อไป |  |
| ๕. ปัญหาการสร้างอ่างเก็บน้ำคลองลำรูใหญ่อำเภอท้ายเหมือง ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ และปัญหาการ อนุญาต ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ การดำเนินการ : การสร้างอ่างเก็บน้ำคลองลำรูใหญ่ อำเภอ ท้ายเหมือง ต้องดำเนินการเพิกถอนบางพื้นที่ออกจากการเป็นอุทยานแห่งชาติ ในการขออนุญาตในพื้นที่ป่าสงวน ได้มีการสำรวจกั้นเขตรังวัด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ซึ่งคาดว่าในปี พ.ศ. 2564 จะสามารถจ่ายค่าชดเชยได้และในปี พ.ศ.2565 จะสามารถดำเนินโครงการได้ เพื่อจัดทำแผนที่แนบท้าย พระราชกฤษฎีกาเพิกถอนอุทยานฯ ซึ่งต้องรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน และจะนำเข้าคณะกรรมการกฤษฎีกาและนำเสนอคณะรัฐมนตรี เห็นชอบต่อไป |  |
| ๖. การสร้างความเชื่อมั่น ในการผลิตน้ำประปา ในพื้นที่จังหวัดพังงา การดำเนินการ : การประปาส่วนภูมิภาคคำนึงถึงปริมาณความต้องการใช้น้ำประปาของประชาชนในพื้นที่จังหวัดพังงาก่อน โดยขอให้การประปาส่วนภูมิภาค สร้างความเชื่อมั่นและยืนยันอย่างเป็นหลักการในการกระจายน้ำสู่จังหวัดภูเก็ตต่อไป ทั้งนี้ การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดพังงา ได้มีโครงการสำคัญที่จะมารองรับการผลิตน้ำประปาให้พอเพียงของจังหวัดพังงา ดังนี้ - ก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาขนาด 300 ลบ.ม./ชั่วโมง พื้นที่ให้บริการครอบคลุมอำเภอเมืองพังงา และอำเภอทับปุด งบประมาณ 202 ล้านบาท โดยตอนนี้อยู่ในระหว่างการทำสัญญา - ก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาเพิ่มอีก 3,000 ลบ.ม./ชั่วโมง โดยการประปาส่วนภูมิภาคจะของบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พื้นที่ให้บริการครอบคลุม 5 ตำบล ได้แก่ ตำบลกระโสม ตำบล กะไหล ตำบลท่าอยู่ และตำบลหล่อยูง และเพื่อรองรับสนามบินนานาชาติจังหวัดพังงา และเส้นทางรถไฟท่องเที่ยวอีก 7 สถานี ของจังหวัดพังงา - ก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาขนาด 200 ลบ.ม./ชั่วโมง พื้นที่ให้บริการครอบคลุมอำเภอตะกั่วป่า และอำเภอท้ายเหมือง งบประมาณ 111 ล้านบาท ซึ่งโครงการก่อสร้างได้ดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว ข้อสั่งการ : ให้เร่งประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำรวจ ความต้องการการใช้น้ำของประชาชนในแต่ละพื้นที่ที่ท่อเมน ประปาผ่าน |  |
| 7. การก่อสร้างเรือนจำแห่งใหม่ การดำเนินการ : การสร้างเรือนจำจังหวัดพังงาแห่งใหม่ ในพื้นที่ 35 ไร่ ซึ่งได้ย้ายนักโทษเข้าใช้พื้นที่แห่งใหม่แล้ว โดยสามารถรองรับนักโทษได้ 2,800 คน และได้ส่งมอบพื้นที่เดิมทั้งหมดคืนให้ กรมธนารักษ์แล้ว และจะไม่มีการดำเนินการขยายเรือนจำแห่งใหม่เป็นเรือนจำในภูมิภาค |  |
| 8. ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง การดำเนินการ : ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ระยะทางชายฝั่ง ที่ถูกกัดเซาะทั่วจังหวัดพังงา 223 กิโลเมตร ซึ่งประสบปัญหารุนแรงอยู่ที่บ้านทุ่งนางดำ อำเภอกระบุรี หาดนางทอง หาดในหยง หาดบางสัก และหาดคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า โดยมีแนวทางในการแก้ไขด้วยการปรับสมดุลธรรมชาติและการดำเนินงาน ด้านวิศวกรรมต่อไป และสำหรับหาดนางทองที่มีศักยภาพ เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก ซึ่งปัจจุบันมีกำแพงกั้นตลอดแนว ใช้โครงสร้างทางวิศวกรรมเสริมทราย และให้ใช้วิธีการปรับสมดุลด้วยธรรมชาติ ในบริเวณที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ข้อสั่งการ : ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่ง โดยมีผู้แทนจังหวัดพังงา กรมทรัพยากร ทางทะเล และชายฝั่ง กรมเจ้าท่า กระทรวงมหาดไทย (กรมโยธาธิการและผังเมือง) คณะกรรมการร่วมภาครัฐบาลและเอกชนจังหวัดพังงา ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีหรือผู้แทน และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกันทั้งในระดับส่วนกลางและในพื้นที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน |  |
| 9. การกำหนดพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดพังงา การดำเนินการ : การแก้ไขเพิ่มเติมร่างประกาศกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดเขตพื้นที่และ มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในท้องที่อำเภอคุระบุรี ตะกั่วป่า ท้ายเหมือง ทับปุด อำเภอเมืองพังงา ตะกั่วทุ่ง และเกาะยาว พ.ศ. 2559 ในประเด็นที่มีผลกระทบต่อชุมชน จะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา และจะออกประกาศฉบับที่ 3 หลังจากประกาศฉบับที่ 2 จะหมดอายุลงในปี 2564 เพื่อปรับปรุงแบบเต็มขั้นต่อไป ข้อสั่งการ : ขอให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ตรวจสอบร่างสุดท้าย ก่อนให้จังหวัดเวียนหนังสือให้ภาคส่วนทราบต่อไป |  |
| 10. การพัฒนาเมืองอัจฉริยะจังหวัดพังงา การดำเนินการ : จังหวัดพังงา ได้จัดประชุมกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนงานโครงการส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ โดยได้รับตราสัญลักษณ์ ใน 5 ชุมชม ได้แก่ ชุมชนเมืองพังงา ชุมชนตะกั่วป่า ชุมชนคึกคัด ชุมชนท้ายเหมือง และชุมชนโคกกลอย ขอให้จังหวัดพังงาเตรียมความพร้อม ในการเข้าร่วมหลักสูตรการพัฒนาของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมต่อ ข้อสั่งการ : ขอให้จังหวัดพังงาเตรียมความพร้อม ในการเข้าร่วมหลักสูตรการพัฒนาของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคมต่อไป |  |
| 11. การจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์ภาคใต้ จังหวัดพังงา การดำเนินการ : จังหวัดพังงาได้เตรียมการจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์ภาคใต้ จังหวัดพังงาโดยอยู่ระหว่างการขอใช้ที่ดินจากกรมป่าไม้ |  |