แบบรายงานผลการดำเนินงานตามสรุปข้อสั่งการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย

ตามมติคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

| ลำดับ | ประเด็นข้อสั่งการ | หน่วยงานรับผิดชอบ | การดำเนินงาน | ปัญหาและอุปสรรค |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | มาตรการรับมือฤดูฝน ปี ๒๕๖๕ จำนวน 13 มาตรการ - ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการรับมือฤดูฝน ปี 2565 ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 1) คาดการณ์ชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมและฝนน้อยกว่า ค่าปกติ (มี.ค. 2565 เป็นต้นไป) 2) การบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำเพื่อรองรับน้ำหลาก (ภายใน ส.ค. 2565) 3) ทบทวน ปรับปรุงเกณฑ์บริหารจัดการน้ำในแหล่งน้ำขนาดใหญ่-กลางและเขื่อนระบายน้ำ (ภายใน เม.ย. 2565) 4) ซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารชลศาสตร์/ระบบระบายน้ำสถานีชลมาตรให้พร้อมใช้งาน (ภายใน ก.ค. 2565) 5) ปรับปรุง แก้ไขสิ่งกีดขวางทางน้ำ (ภายใน ก.ค. 2565) 6) ขุดลอกคูคลองและกำจัดผักตบชวา (ภายใน ก.ค. 2565) 7) เตรียมพร้อม/วางแผนเครื่องจักรเครื่องมือประจำพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมและฝนน้อยกว่าค่าปกติ (ภายใน ก.ค. 2565) 8) เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำและปรับปรุงวิธีการส่งน้ำ (ก่อนฤดูฝน-ตลอดช่วงฤดูฝน) 9) ตรวจความมั่นคงปลอดภัยคัน/ทำนบ/พนังกั้นน้ำ (ก่อนฤดูฝน-ตลอดช่วงฤดูฝน) 10) จัดเตรียมพื้นที่อพยพและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ (ภายใน พ.ค. 2565) 11) ตั้งศูนย์ส่วนหน้าก่อนเกิดภัย (ตลอดช่วงฤดูฝน) 12) การสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ (ก่อนฤดูฝน-ตลอดช่วงฤดูฝน) 13) ติดตามประเมินผล ปรับมาตรการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ภัย (ตลอดช่วงฤดูฝน) - มอบสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาดำเนินการเตรียมความพร้อมช่วยเหลือในพื้นที่ที่เกิดอุทกภัยซ้ำซ้อน | - สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา - สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา - สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา - การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา - อำเภอทุกอำเภอ - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |  |  |
| 2 | เสนอแผนงานโครงการที่สอดคล้องกับแผนแม่บท การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) จากทุกแหล่งงบประมาณผ่านระบบ Thai Water Plan ให้ครบถ้วน และให้รายงานโครงการที่ใช้แหล่งเงินนอกงบประมาณดำเนินการ เช่น การดำเนินการร่วมกับเอกชนและกองทุนต่างๆ ให้จังหวัดพังงาเพื่อรายงานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำทราบเพิ่มเติม | - สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |  |  |